广安市广泰公共交通有限责任公司

充电站项目设计服务

公

开

询

价

文

件

询价人：广安市广泰公共交通有限责任公司（盖章）

2023年12月

广安市广泰公共交通有限责任公司

充电站项目设计服务公开询价

公 告

广安市广泰公共交通有限责任公司拟新建28个车位的充电桩，现通过公开询价方式确定该项目设计服务商，诚邀符合条件的单位报名参与报价。

- 项目概况

- （一）项目名称：“广泰公交充电站项目”设计服务

- （二）设计范围：

- 由供电公司指定的10KV供电电源点起，止于充电桩出线充电端口，详细内容为高压部分（高压线路走向，通道土建，高低压系统图），低压部分（充电桩土建，低压线路走向及土建）等，对该项目进行详细勘察设计及预算编制工作。

- （三）最高限价：中标单位所做预算工程造价经集团审核后价格的3%。

- （四）交付期限：3个日历天（以合同签订次日起计）。

- （五）付款方式：中选人交纸质版设计成果并经供电公司同意设计方案，采购人初步验收合格后7个工作日内，采购人向中选人支付合同总价的70％；经采购人施工安装完毕至安全送电，并经相关单位最终验收合格后，采购人向供应商支付合同剩余全部尾款。支付前，中选人应向采购人开具合法有效并经采购人认可的增值税普通发票。

- 申请人资格及要求

（一）具有独立承担民事责任能力的法人，企业必须有良好的经营状况和优质的售后服务。

（二）具备行政主管部门颁发的电力行业乙级及以上资质，且在有效期内。

（三）近3年完成过的类似电力工程设计业绩不少于1项（提供合同协议等证明材料），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

（四）不接受联合体报名。

三、设计成果及服务要求

（一）乙方为甲方提供该项目勘察设计资料，纸质版施工设计图4套及预算4套，电子版资料一套。

（二）乙方需按照供电公司所出具的供电方案进行设计，并依据国家法律法规和行业技术规范要求提供设计服务，所用的测量工具由乙方提供。乙方需保证所设计成果在当地供电部门评审通过。

四、时间安排及相关要求

（一）获取复函文件方式

意向报价参与者，可在公告发布媒介下载或递交报价资料的地点获取复函文件。

（二）报价时间

凡有意参加报价者，请于2023年12月5日下午17：00前将复函文件送达指定地点，逾期的复函文件，采购人不予受理。

（三）报价途径

在广安市广泰公共交通有限责任公司(广安市枣山园区站前大道西段1号A幢208室招采法务部)现场递交报价资料。报价资料递交截止时间为2023年12月5日17:00。

（四）递交报价文件要求：递交的文件必须按规定顺序装订，并逐页加盖单位鲜章。

（五）服务商的确定：报价资料在满足资格要求的前提下，按最低报价确定中选人，结果进行公示。

五、发布公告的媒介

本次询价公告在全国公共资源交易平台（广安市）、广安交旅集团官网发布。

六、联系方式

采购人：广安市广泰公共交通有限责任公司

地  址：广安市枣山园区站前大道西段1号

联系人：邓老师

电  话：18782621834

广安市广泰公共交通有限责任公司

2023年12月1日

广安市广泰公共交通有限责任公司

充电站项目设计服务公开询价

项目名称： “广泰公交充电站项目”设计服务

复 函 人：                              （盖章）

联系电话：

年    月    日

充电站项目设计服务项目

文件目录

复函文件内包括：

- 1.营业执照复印件（单位加盖鲜章）

- 2.法人身份证明及法定代表人身份证复印件（单位加盖鲜章）

- 3.法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（单位加盖鲜章）

4.承诺函（原件加盖鲜章）

5.报价函（原件加盖鲜章）

- 6.工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上资质（单位加盖鲜章）

- 7.业绩证明材料（复印件需加盖单位鲜章）。

8.申请人认为可以提供的其他相关资料（单位加盖鲜章）

注：申请文件目录与申请文件一同密封。

一、营业执照复印件（单位加盖鲜章）

二、法定代表人身份证明

（法定代表人参加适用）

广安市广泰公共交通有限责任公司：

本人  （姓名）  系    （申请人名称）   的法定代表人，身份证号：                         ，性别：     ，职务：     　         。

公司名称：

公司地址：

成立时间：  　 　 年      月    　日

经营期限：

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件（原件备查）

申请人（盖单位章）：

年 　 月 　 日

注：法定代表人参加适用。

三、授权委托书

（法定代表人委托代理人参加适用）

本人  （姓名）    系 （申请人名称）      的法定代表人，现委托  （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）            复函文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日   至   年   月   日。

代理人无转委托权。

附件：1.法定代表人身份证明及身份证复印件

2.委托代理人身份证复印件（原件备查）

申请人： 　　（盖单位章）

法定代表人：　　　（签字）

授权代理人：　　　（签字）

联系电话：

年 　 月 　日

注：法定代表人委托代理人参加适用。

- 四、承 诺 函

广安市广泰公共交通有限责任公司 ：

根据    （项目名称）    询价文件规定，我方自愿参与报价，对报价及中选后的履约过程承诺如下：

- 我方完全接受询价文件及合同条款，并已完全知晓相关违约责任、安全责任和知识产权等方面的规定，并自愿接受，且不存在询价文件规定的限制参与本次采购活动的相关情形。

2.我方承诺不围标串标，不借资质挂靠，中途不转包及违法分包。

3.在合同履行过程中，不以任何理由向你方申请合同以外的补偿。

4.经本申请人认真核查，我单位近三年内未发生过质量安全责任事故，生产安全责任事故和不良行为记录，无违法违规行为和被有关部门处罚且未在投标禁入期，且承诺我单位法定代表人，姓名：      ，身份证号：            ，近三年无行贿行为或行贿犯罪记录。

5.我方对所递交的复函文件及有关资料内容完整性、真实性、准确性负责。

6.若我方虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果，包括但不限于取消中选资格、没收保证金，被你方纳入不良行为记录名单，赔偿你方一切损失，并接受相关行政处罚等。

申 请 人（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年   月   日

注：本承诺函内容不得删改，否则按无效投标处理。

五、密封报价函

广安市广泰公共交通有限责任公司：

我方已仔细研究了充电站项目设计服务项目询价文件的全部内容，以下作为我单位的报价。

| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 设计费报价（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广泰公交新建充电站设计服务 | 由供电公司指定的10KV供电电源点起，止于充电桩出线充电端口，详细内容为高压部分（高压线路走向，通道土建，高低压系统图），低压部分（充电桩土建，低压线路走向及土建）等，对该项目进行详细勘察设计及预算编制工作。 |  |

备注：设计费用计算金额以集团审核后的金额为准，报价含服务、人工、设计、税收、利润、交易服务费以及不可预见费用等。

申请人：               （盖单位章）

法定代表或委托代理人：           （签字）

年   月   日

- 注：此轮报价为密封报价，应装入申请文件内。

- 六、具备行政主管部门颁发的电力行业乙级及以上资质，且在有效期内（单位加盖鲜章）

- 七、业绩证明材料

- 提供合同协议等证明材料（复印件需加盖单位鲜章）

- 八、申请人认为可以提供的其他相关资料

- （加盖单位鲜章）